# GreenCert AI Edition — Προσφορά / Αποτίμηση Υλοποίησης

| Έργο: | Σύστημα Πιστοποίησης Βιωσιμότητας Ξενοδοχείων (ΞΕΕ/ΤΕΕ) — Επέκταση Τεχνητής Νοημοσύνης (branch ai) |
| --- | --- |
| Βάση: | Παραγωγική εφαρμογή greencertnew — η επέκταση παραδίδεται στο greencertai.azurewebsites.net |
| Ημερομηνία: | 09/07/2026 |
| Κατάσταση: | Η υλοποίηση έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί στο περιβάλλον greencertai — η παρούσα αποτελεί αποτίμηση του παραδοτέου. |

## 0. Παραδοχές

| Παράμετρος | Παραδοχή |
| --- | --- |
| Μονάδα μέτρησης | Ανθρωποημέρες (person-days) έμπειρου developer |
| Ενδεικτικό blended rate | €300–450/ημέρα |
| Τεχνική στοίβα | Επέκταση της υπάρχουσας: ASP.NET MVC5 / Web API 2 (.NET 4.8), EF6, Azure SQL, Knockout.js |
| AI στοίβα | Azure OpenAI (GPT-4o chat + text-embedding-3-large), Azure AI Document Intelligence (OCR) |
| Αρχιτεκτονικός περιορισμός | Κοινή βάση με το production — αυστηρά προσθετικές αλλαγές σχήματος (5 νέοι πίνακες TEE_AI_*), μηδενική επίπτωση στο master |
| Δεν περιλαμβάνονται | Κόστος συνδρομών Azure (OPEX §4), διαχείριση credentials, νομική/GDPR συμβουλευτική |

## 1. Παραδοτέα modules

### Α. Λειτουργίες Ξενοδόχου

| # | Module | Περιεχόμενο | Ημέρες |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | AI Σύμβουλος Βιωσιμότητας (chat) | Global συνομιλιακό widget σε όλες τις σελίδες· πλήρης γνώση των κριτηρίων, των απαντήσεων και της βαθμολογίας του καταλύματος, της κατάστασης της αίτησης (v1/v2/v3 + βεβαίωση), της ροής 6 βημάτων, του μητρώου επιθεωρητών (με εγγυήσεις ουδετερότητας) και της γεωγραφίας του καταλύματος· ιστορικό συνομιλίας, όριο χρήσης, πλήρης καταγραφή Q&A, σήμανση καταγραφής | 6–8 |
| A2 | Σημασιολογική αναζήτηση κριτηρίων | Embeddings ανά κριτήριο με cache/έλεγχο αλλαγών, cosine similarity, αναζήτηση με φυσική γλώσσα από το header και αυτόματη πλοήγηση στο κριτήριο (πυλώνας → υποπυλώνας → highlight) | 3–4 |
| A3 | Πράσινο Προφίλ (EL/EN) | AI παραγωγή κειμένου προβολής της πιστοποίησης του καταλύματος σε δύο γλώσσες, βάσει της τελικής κατάταξης | 2–3 |

### Β. Λειτουργίες Επιθεωρητή

| # | Module | Περιεχόμενο | Ημέρες |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | AI Προ-έλεγχος Τεκμηρίων | Ανά τεκμήριο: λήψη από Azure Files → OCR (Document Intelligence) → GPT-4o αξιολόγηση με διπλή ετυμηγορία (καταλληλότητα είδους εγγράφου ok/warn/fail και συμφωνία με τη δηλωμένη απάντηση supported/unclear/contradicts) + αιτιολόγηση· διαφανής εμφάνιση στο UI, ιστορικό ελέγχων | 8–10 |
| B2 | Σχέδιο Έκθεσης Αυτοψίας | AI προσχέδιο έκθεσης βάσει των ευρημάτων της αυτοψίας (v2) προς επεξεργασία από τον επιθεωρητή | 2–3 |

### Γ. Λειτουργίες Διαχειριστή

| # | Module | Περιεχόμενο | Ημέρες |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ1 | Οδηγίες AI ανά κριτήριο | Admin διαχείριση ειδικών κατευθύνσεων ελέγχου ανά κριτήριο, που τροφοδοτούν τον προ-έλεγχο τεκμηρίων (προσαρμογή συμπεριφοράς χωρίς κώδικα) | 2–3 |
| Γ2 | AI Insights — Στατιστικά & Ανάλυση | Dashboard χρήσης (περίοδοι 7/30/90 ημερών), on-demand AI ανάλυση θεματολογίας των συνομιλιών (κορυφαία θέματα, σημεία σύγχυσης, αδύναμες απαντήσεις, προτεινόμενες ενέργειες) με cache, λίστα πρόσφατων Q&A | 3–4 |
| Γ3 | Αξιολόγηση Τεκμηρίωσης Επιθεωρητών | Batch AI έλεγχος όλων των ανέλεγκτων τεκμηρίων των τελικών κατατάξεων (v3) με progress/διακοπή/incremental εκτέλεση· scorecard ανά επιθεωρητή (ελεγμένα, ok/warn/fail, αντικρούσεις, ποσοστό ευρημάτων, ένδειξη screening με ελάχιστο δείγμα)· drill-down ευρημάτων ανά αίτηση/κριτήριο/τεκμήριο· πίνακας κριτηρίων με προβληματική τεκμηρίωση | 5–7 |

### Δ. Υποδομή & Οριζόντια

| # | Module | Περιεχόμενο | Ημέρες |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ1 | AI υπηρεσιακό στρώμα | AiService (chat/conversation/embeddings/cosine/OCR με polling), AiDocumentChecker (επαναχρησιμοποιήσιμος πυρήνας ελέγχου), feature flag ai.enabled, secrets αποκλειστικά σε Azure App Settings | 4–5 |
| Δ2 | Σχήμα δεδομένων | 5 νέοι πίνακες: DocumentCheck (ιστορικό ετυμηγοριών), CriteriaInstructions, ChatLog, CriteriaEmbedding, InsightsReport — με EF6 models/repositories | 2–3 |
| Δ3 | CI/CD | GitHub Actions auto-deploy branch ai → greencertai Web App, διαχωρισμός περιβαλλόντων από το production | 1–2 |
| Δ4 | UX συνοδευτικά | Διαδραστικοί οδηγοί σελίδων (tours), βελτιώσεις layout (strip παροχών, inline help), ενσωμάτωση αναζήτησης στο header | 2–3 |
| Υποσύνολο modules |  |  | 40–55 |

### Cross-cutting

| Δραστηριότητα | Ημέρες |
| --- | --- |
| Prompt engineering & δοκιμές ακρίβειας (ετυμηγορίες, σύμβουλος, ανάλυση) | 4–6 |
| Security (παραμετροποιημένα queries, authorization ανά ρόλο, guardrails ουδετερότητας AI) | 2–3 |
| Testing / UAT / σταθεροποίηση στο greencertai | 4–6 |
| Ανάλυση / σχεδιασμός / τεκμηρίωση | 3–5 |
| Υποσύνολο cross-cutting | 13–20 |

## 2. Συγκεντρωτικά

|  | Ημέρες | Κόστος (@ €300–450/ημ.) |
| --- | --- | --- |
| Modules | 40–55 | €12.000 – €24.750 |
| Cross-cutting | 13–20 | €3.900 – €9.000 |
| Σύνολο AI Edition | ≈ 53–75 | ≈ €16.000 – €34.000 |

## 3. Μέγεθος παραδοτέου (μετρήσεις κώδικα)

| Μέγεθος | Τιμή |
| --- | --- |
| Νέος/τροποποιημένος κώδικας ai έναντι master | 34 αρχεία, ~2.900 γραμμές |
| Νέα αρχεία | 2 controllers AI (AiApi 735 γρ., AdminAiInsightsApi 422 γρ.), AiService 235 γρ., AiDocumentChecker 185 γρ., 5 EF models, 2 viewmodels JS, aiChat.js, σελίδα AI Insights |
| Commits στο branch ai | 24 |
| Συνολικό μέγεθος έργου (ιδιόγραφος κώδικας, χωρίς βιβλιοθήκες/θέμα) | ~22.700 γραμμές (C# 11.500 σε 102 αρχεία, JS 5.900, Razor 4.900, SQL 400) |

## 4. Τρέχον κόστος λειτουργίας AI (OPEX, επιπλέον του υπάρχοντος hosting)

| Υπηρεσία | Κόστος |
| --- | --- |
| Azure OpenAI GPT-4o — chat Συμβούλου | ~€0,01–0,03 / ερώτηση |
| Azure OpenAI GPT-4o — έλεγχος τεκμηρίου | ~€0,02–0,05 / τεκμήριο |
| Document Intelligence OCR | ~€0,01 / σελίδα |
| Embeddings (μία φορά ανά κριτήριο + ανά αναζήτηση) | αμελητέο |
| Ενδεικτικά για 500 αιτήσεις/έτος με ~20 τεκμήρια | λίγες εκατοντάδες €/έτος |

Το λειτουργικό κόστος AI δεν είναι κόστος-οδηγός· ο προϋπολογισμός αφορά το build effort.

## 5. Προστιθέμενη αξία

- Ποιότητα φακέλων: αντικειμενικός προ-έλεγχος τεκμηρίων πριν την τελική κατάταξη — λιγότερες αστοχίες, ομοιόμορφα κριτήρια αποδοχής.

- Εποπτεία μητρώου επιθεωρητών: τεκμηριωμένο screening για αποφάσεις επανεκπαίδευσης/απένταξης, με ρητή απαίτηση ανθρώπινης αξιολόγησης.

- Μείωση φόρτου υποστήριξης: ο Σύμβουλος απαντά σε ερωτήματα κατάστασης/διαδικασίας/κριτηρίων 24/7· η ανάλυση θεμάτων αναδεικνύει πού χρειάζεται βελτίωση η καθοδήγηση.

- Εξωστρέφεια: Πράσινο Προφίλ EL/EN έτοιμο για προβολή της πιστοποίησης.

- Μηδενικό ρίσκο για το production: πλήρης διαχωρισμός περιβαλλόντων, προσθετικές μόνο αλλαγές στη βάση, feature flag.

Οι τιμές αποτελούν εκτίμηση αναφοράς για συζήτηση και τιμολόγηση του παραδοτέου.