# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

# Σύστημα Πιστοποίησης Βιωσιμότητας Τουριστικών Καταλυμάτων

Λειτουργικές Προδιαγραφές & Εκτίμηση Κόστους Υλοποίησης

| Αντικείμενο | Ψηφιακή πλατφόρμα αυτοαξιολόγησης, επιθεώρησης, βαθμολόγησης, πιστοποίησης και έκδοσης βεβαίωσης βιωσιμότητας τουριστικών καταλυμάτων |
| --- | --- |
| Φάση | Πλήρης κύκλος έως την έκδοση & ανάρτηση της βεβαίωσης |
| Τεχνολογία | ASP.NET MVC 5 / Web API 2, Entity Framework 6, Knockout.js, Azure SQL & Azure File Storage, ApexCharts, διασύνδεση Διαύγειας |
| Ημερομηνία | 22/06/ 2026 |

# 1. Σκοπός της Προσφοράς

Η παρούσα προσφορά αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων. Το σύστημα υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο: αυτοαξιολόγηση του ξενοδόχου, ανάθεση και διενέργεια επιθεώρησης, βαθμολόγηση και απονομή μεταλλίου με ελάχιστες βάσεις ανά πυλώνα, αποδοχή τελικής κατάταξης, έκδοση βεβαίωσης τριετούς ισχύος και ανάρτησή της στη Διαύγεια — με κεντρική εποπτεία και παραμετροποίηση από τον διαχειριστή.

Σε σχέση με την αρχική προσφορά, έχουν προστεθεί: η απόρριψη ανάθεσης από τον επιθεωρητή, το σύστημα ελάχιστων βάσεων μεταλλίων ανά πυλώνα με αναβαθμισμένη βαθμολόγηση, ο διαδραστικός οδηγός χρήσης, η παραγωγή και διαχείριση του εγγράφου της βεβαίωσης, καθώς και η διασύνδεση με τη Διαύγεια.

# 2. Συνοπτική Περιγραφή

Το σύστημα οργανώνεται σε τρεις ρόλους χρηστών με διακριτές αρμοδιότητες:

•  Ξενοδόχος — αυτοαξιολόγηση, επιλογή επιθεωρητή, παρακολούθηση εξέλιξης, αποδοχή/απόρριψη τελικής κατάταξης, πρόσβαση στη βεβαίωση.

•  Επιθεωρητής — διαχείριση αναθέσεων, αποδοχή/αλλαγή/απόρριψη ανάθεσης, διενέργεια αυτοψίας και τελικής κατάταξης.

•  Διαχειριστής — καθολική εποπτεία, μητρώο επιθεωρητών, παραμετροποίηση βαθμίδων/βάσεων & ειδοποιήσεων, πρότυπο και έκδοση βεβαίωσης.

# 3. Λειτουργικές Προδιαγραφές

## 3.1 Υποσύστημα Ξενοδόχου

•  Φόρμα αυτοαξιολόγησης ανά πυλώνα/υποπυλώνα, με ζωντανό υπολογισμό βαθμολογίας και αναγωγή στις μονάδες κάθε πυλώνα.

•  Ένδειξη βαθμίδας/μεταλλίου με τον κανόνα ελάχιστων βάσεων ανά πυλώνα και επεξήγηση τυχόν υποβιβασμού.

•  Επισύναψη τεκμηρίων ανά κριτήριο (Azure File Storage) και επιλογή επιθεωρητή με γεωγραφικά φίλτρα.

•  Χρονογραμμή εξέλιξης, αποδοχή ή τεκμηριωμένη απόρριψη τελικής κατάταξης, ιστορικό βεβαιώσεων και έναρξη νέου κύκλου με προσυμπλήρωση.

•  Πίνακας ελέγχου με συγκριτικά γραφήματα βαθμολογίας έναντι του μέσου όρου αντίστοιχων καταλυμάτων.

## 3.2 Υποσύστημα Επιθεωρητή

•  Λίστα αναθέσεων με φίλτρα, σελιδοποίηση και σήμανση σταδίου· ορισμός περιοχών δραστηριότητας στο προφίλ.

•  Επιβεβαίωση/αλλαγή ημερομηνίας αυτοψίας και τεκμηριωμένη απόρριψη ανάθεσης (ο ξενοδόχος ειδοποιείται να επιλέξει νέο επιθεωρητή).

•  Τριών σταδίων ροή (προβολή αυτοαξιολόγησης, αυτοψία, τελική κατάταξη) με αυτόματη μεταφορά δεδομένων και τεκμηρίων.

•  Διαχείριση παρατηρήσεων απόρριψης του ξενοδόχου και επανυποβολή διορθωμένης τελικής κατάταξης.

## 3.3 Υποσύστημα Διαχειριστή

•  Καθολική εποπτεία αιτήσεων, συγκεντρωτικά στατιστικά βαθμολογιών και προβολή γραφημάτων ανά κατάλυμα.

•  Μητρώο επιθεωρητών με μαζική εισαγωγή από CSV και διαχείριση περιοχών δραστηριότητας.

•  Διαχείριση Βαθμίδων & Βάσεων: όρια συνολικής βαθμολογίας ανά μετάλιο και μήτρα ελάχιστων βάσεων ανά πυλώνα (ποσοστό ή απόλυτο), με γενικό διακόπτη ενεργοποίησης.

•  Παραμετροποιήσιμες ειδοποιήσεις (παραλήπτης, κείμενο, ενεργοποίηση) με ιστορικό αποστολών, και διαχείριση προτύπου βεβαίωσης.

## 3.4 Βαθμολόγηση & Απονομή Μεταλλίου

•  Server-side υπολογισμός αναγμένης βαθμολογίας ανά πυλώνα και συνολικά (0–95), με αξιόπιστη αποθήκευση του μεταλλίου.

•  Απονομή μεταλλίου με ελάχιστες βάσεις ανά πυλώνα και αυτόματο υποβιβασμό στην υψηλότερη εφικτή βαθμίδα.

•  Οπτική αποτύπωση στη μπάρα και ανά πυλώνα (κάλυψη ή υστέρηση βάσης) και ενημερωτικό παράθυρο επιβεβαίωσης πριν την οριστική υποβολή.

## 3.5 Έκδοση Βεβαίωσης & Ανάρτηση στη Διαύγεια

•  Παραμετροποιήσιμο πρότυπο βεβαίωσης (HTML με πεδία/tokens) με προεπισκόπηση, διαχειριζόμενο από τον διαχειριστή.

•  Αυτόματη παραγωγή μοναδικού αριθμού βεβαίωσης (10 ψηφία) με ασφάλεια ταυτοχρονισμού, και αποθήκευση του εγγράφου στη βάση.

•  Διασύνδεση με τη Διαύγεια: ανάρτηση του εγγράφου, λήψη ΑΔΑ, αποθήκευση του αναρτημένου αρχείου και των στοιχείων ανάρτησης.

•  Στο go-live, η έκδοση/ανάρτηση/αποθήκευση εκτελείται αυτόματα με την έγκριση του ξενοδόχου, χωρίς διαμεσολάβηση διαχειριστή.

## 3.6 Οριζόντιες Λειτουργίες

•  Σύστημα «Εκκρεμών Ενεργειών» (καμπανάκι + αρχική σελίδα) και ειδοποιήσεις email στα κρίσιμα σημεία της ροής.

•  Διαδραστικός οδηγός χρήσης (βήμα-βήμα) και μόνιμο υπόμνημα επεξήγησης στις σελίδες αξιολόγησης.

•  Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλου, παραμετροποιημένα ερωτήματα (θωράκιση από SQL injection) και διαχωρισμός μυστικών (Διαύγεια) μέσω μετασχηματισμών ρυθμίσεων ανά περιβάλλον.

# 4. Παραδοτέα & Εκτίμηση Προσπάθειας

Εκτιμώμενη προσπάθεια ανά ενότητα παραδοτέου, σε ανθρωποημέρες (Α/Η). Με έντονη γραφή οι ενότητες που προστέθηκαν σε σχέση με την αρχική προσφορά.

| Α/Α | Ενότητα Παραδοτέου |
| --- | --- |
| 1 | Επιλογή & Προφίλ Επιθεωρητή (γεωγραφικά φίλτρα, περιοχές) |
| 2 | Ροή Αυτοψίας & Διαπραγμάτευση Ημερομηνίας |
| 3 | Απόρριψη Ανάθεσης Επιθεωρητή & Επανεπιλογή |
| 4 | Διαχείριση & Ροή Αξιολόγησης Επιθεωρητή (τρία στάδια, μεταφορά δεδομένων & τεκμηρίων) |
| 5 | Κύκλος Ζωής Βεβαίωσης (τριετής ισχύς, αποδοχή/απόρριψη, νέος κύκλος, ιστορικό) |
| 6 | Ελάχιστες Βάσεις Μεταλλίων ανά Πυλώνα & Αναβαθμισμένη Βαθμολόγηση (server-side) |
| 7 | Πίνακας Ελέγχου & Συγκριτικά Γραφήματα |
| 8 | Υποσύστημα Διαχειριστή (αιτήσεις, στατιστικά, μητρώο επιθεωρητών & CSV) |
| 9 | Σύστημα Δυναμικών Ειδοποιήσεων (πρότυπα, παραλήπτες, ιστορικό, email) |
| 10 | Εκκρεμείς Ενέργειες (in-app ειδοποιήσεις) |
| 11 | Οδηγός Χρήσης (διαδραστικός οδηγός βημάτων & υπόμνημα) |
| 12 | Παραγωγή & Διαχείριση Εγγράφου Βεβαίωσης (πρότυπο, αριθμός βεβαίωσης, αποθήκευση) |
| 13 | Ενσωμάτωση Διαύγειας (ανάρτηση, λήψη ΑΔΑ, αποθήκευση) |
| 14 | Ασφάλεια & Θωράκιση (παραμετροποίηση ερωτημάτων, ρόλοι, διαχωρισμός μυστικών) |
| 15 | Ολοκλήρωση, Δοκιμές & Τεκμηρίωση |

# 5. Οικονομική Προσφορά

Το κόστος για την ανάπτυξη του παραπάνω πληροφοριακού συστήματος ανέρχεται σε 35.000 € πλέον ΦΠΑ.